Неделен план/извештај  |  Weekly plan/report

Неделен план/извештај на Контрола на квалитет

QC Weekly Plan/Report

КК  |  Quality Control

Информации за документот | Document information

| Издание ¦ Issue | 1 (прво издание на неделниот циклус ¦ first issue of the weekly cycle) |
| --- | --- |
| Извештајна недела ¦ Report week | Понеделник 10.08 – Петок 14.08.2026 |
| Планска недела ¦ Plan week | Понеделник 17.08 – Петок 21.08.2026 |
| Статус ¦ Status | Неформална управувачка достава за информација; официјалните записи продолжуваат да се водат според системот за квалитет ¦ Informal management submission for information; the authoritative records continue to be kept under the quality system |
| Опфат ¦ Scope | Контрола на квалитет: тестирање, инспекции, мониторинг и резултати за ослободување (одлуката за ослободување е на Обезбедување на квалитет) ¦ QC: testing, inspection, monitoring and release-testing data (release disposition itself sits with QA) |
| Извори ¦ Sources | Проверени записи на Контрола на квалитет + 4 записи за поминато време (само содржина поврзана со Purely Plant) ¦ Verified QC records + 4 work-time records (Purely Plant content only) |

Одобрување | Approval

| Дејство ¦ Action | Име/Позиција ¦ Name/Position | Датум ¦ Date | Потпис ¦ Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготвил ¦ Prepared (QC Head) | B. Nikolov, M.Pharm. |  |  |
| Прегледал ¦ Reviewed (QA) | J. Romevska |  |  |
| Одобрил (Раководител КК) ¦ Approved (QC Manager) | B. Nikolov, M.Pharm. |  |  |

Неформален работен документ — не е контролиран запис | Informal working document — not a controlled record

# 1.  ПРАШАЊА ШТО БАРААТ ВНИМАНИЕ  |  Issues Requiring Attention

Секое прашање подолу влијае на капацитетот за ослободување на производ или на подготвеноста за добра производна пракса, според правилото на сопственикот за истакнување прашања. Роковите за решавање ги определува Раководителот на Контрола на квалитет. | Each issue below affects release capacity or manufacturing-practice readiness, per the owner's issue-highlighting rule. Resolution dates are set by the QC Manager.

| № | Прашање ¦ Issue | Рок ¦ Resolution |
| --- | --- | --- |
| И-1 | Резултат надвор од спецификација — серија FB032601, странични материи ¦ Result out of specification — batch FB032601, foreign matter (лабораторија CNP, серија сертификати ППК26127): 0,08% Не одговара — присутна семка; истрага во тек по СОП QCSOP 019 ¦ 0.08% NON-CONFORM — seed present; investigation under way per QCSOP 019 | датум: во очекување ¦ date: pending |
| И-2 | Неархивирани сертификати (микробиологија/тешки метали/пестициди) за 7 серии ¦ Unfiled micro/heavy-metals/pesticide certificates for 7 batches — FB012601/1, GRC102501/2, JD012603/2, JD012603/2V, KC102501, PM112501, SCR112501; редот за ослободување е блокиран додека не се внесат ¦ release queue blocked pending entry | датум: во очекување ¦ date: pending |
| И-3 | 9 серии без ниту еден сертификат за анализа во базата ¦ 9 batches with no certificate of analysis on file: ACC102501, BSS1024_01/1, CC012603, CF102501, GRC102501/1, JD012603/01, PUM102501, SCR012601, WED102501 | датум: во очекување ¦ date: pending |
| И-4 | Недостасуваат податоци за фенотип/хемотип за 6 сорти + конфликт меѓу изворите за потеклото на семето на Gorilla Glue ¦ Phenotype/chemotype data missing for 6 strains + a source conflict on Gorilla Glue's seed origin — ги блокира спецификациите за производ додека не се потврдат ¦ blocks the product specifications until confirmed | датум: во очекување ¦ date: pending |
| И-5 | 127 предложени интерни сертификати (за домашно определени странични материи и идентификација) и 95 предложени сертификати за квалитет чекаат формално издавање преку Регистарот за издавање сертификати ¦ 127 proposed in-house certificates (declared foreign-matter and identification determinations) and 95 proposed certificates of quality await formal issuance through the Certificate Issuance Register | датум: во очекување ¦ date: pending |

# 2.  ИЗВЕШТАЈ — НЕДЕЛА 10–14.08  |  Report — Week Ended 14.08

## 2.1  Визуелни инспекции  |  Visual Inspections

| Ставка ¦ Item | Вредност ¦ Value |
| --- | --- |
| Домашни определувања документирани по стандардна оперативна постапка (пред финалното земање мостри / по него) ¦ In-house determinations documented per standard operating procedure (before/after final QC sampling) | Странични материи: 50 серии ¦ Foreign matter: 50 batches · Макроскопска/микроскопска идентификација: 77 серии ¦ Macro/microscopic identification: 77 batches |
| Предложени интерни сертификати за нив ¦ In-house certificates proposed for them | 127 (список за издавање на сертификати) |
| Дополнителни инспекции извршени оваа недела ¦ Further inspections performed this week | нема податоци во изворите ¦ no data in consolidated sources |

## 2.2  Лабораториско тестирање  |  Laboratory Testing

| Ставка ¦ Item | Вредност ¦ Value |
| --- | --- |
| Ретест-кампања (лабораторија Farmahem), обработена и потврдена во живо ¦ Retest campaign (Farmahem laboratory), processed and live-verified | 42 сертификати (21 за потенција + 21 за микотоксини), 07–10.08.2026 ¦ 42 certificates (21 potency + 21 mycotoxin), 07–10.08.2026 |
| Опсег на резултати за потенција ¦ Potency result range | 7.91 – 26.14 %w/w (0 резултати надвор од спецификација во кампањата) ¦ 7.91 – 26.14 %w/w (0 out-of-specification results in the campaign) |
| Вкупно резултати во базата, потврдени ¦ Total results on file, verified | 1038 (77 серии; 4-слојна проверка + потврда во живо на изворниот систем) ¦ 1038 (77 batches; 4-layer fact-check + live source-system verification) |

## 2.3  Мониторинг на околината  |  Environmental Monitoring

| Ставка ¦ Item | Вредност ¦ Value |
| --- | --- |
| Кругови на мониторинг ¦ Monitoring rounds | нема податоци во изворите — да се внесе од Контрола на квалитет ¦ no data in sources — to be entered by QC |

## 2.4  Производ кој чека ослободување (ред за обработка)  |  Product Awaiting QC Release (queue)

| Категорија ¦ Category | Серии ¦ Batches | Забелешка ¦ Note |
| --- | --- | --- |
| Делумен панел (недостасуваат ставки) ¦ Partial panel (items missing) | 74 | најчесто недостасуваат: идентификација по HPTLC, CBN, AflaB1, OTA ¦ most commonly missing: HPTLC identification, CBN, AflaB1, OTA |
| Без ниту еден сертификат за анализа ¦ No certificate of analysis at all | 9 | види Прашање И-3 ¦ see Issue И-3 |

Разгранување до детали | Drill-down: PP_Spec_Parameter_Matrix.xlsx — по серија, по параметар, со врски до скенираните сертификати за анализа. | per batch, per parameter, hyperlinked to the certificate scans.

## 2.5  Производ со целосни резултати од Контрола на квалитет  |  Product QC-Cleared (results complete)

| Ставка ¦ Item | Вредност ¦ Value |
| --- | --- |
| Серии со целосен панел од 21 ставка (вклучувајќи ги декларираните) ¦ Batches with the full 21-item panel (including declared determinations) | CJ062501/2, CJ082501/2, PM092501 (3) |
| Напомена ¦ Note | ова е статус на покриеност со резултати, НЕ одлука за ослободување — одлуката за ослободување е на Обезбедување на квалитет ¦ this is a result-coverage status, NOT a release disposition — disposition sits with QA |

## 2.6  Резултати надвор од спецификација / лабораториски отстапувања  |  OOS / Lab Deviations

| Серија ¦ Batch | Параметар ¦ Parameter | Наод ¦ Finding |
| --- | --- | --- |
| FB032601 | Странични материи (ставка 7) ¦ Foreign Matter (item 7) | 0.08% — Не одговара / NON-CONFORM (cannabis seed present); data-integrity flag in source |

## 2.7  Валидациски активности (дел на Контрола на квалитет)  |  Validation Activities (QC part)

| Ставка ¦ Item | Вредност ¦ Value |
| --- | --- |
| Извршени оваа недела ¦ Executed this week | нема ¦ none |

## 2.8  Тестирање за ослободување простории (премин)  |  Room Release Testing (transition)

| Ставка ¦ Item | Вредност ¦ Value |
| --- | --- |
| Статус по простории ¦ Per-room status | нема податоци во изворите — да се внесе од Контрола на квалитет ¦ no data in sources — to be entered by QC |

## 2.9  Придонес кон подготвеноста за добра производна пракса  |  Contribution to Manufacturing-Practice Readiness

| Систем ¦ System | Статус ¦ Status |
| --- | --- |
| eCoA register + specification matrix | 1 038 verified results · 77 batches · 4-layer fact-check + live-host verification |
| CoQ issuance plan | 95 events (77 initial + 18 superseding), results-complete chronology, QCSOP 012 §6.7 |
| iCoA issuance list | 127 proposed codes (50 FM + 77 macro/micro ID), one sequential series |
| ImB Product Specification catalogue | 351 A4 PDF renders (BASE 125 · NEWs 48 · RENs 84 · T1/T2/T3+T1_rename 82 · root 12) |
| Letta host live audit | 9 findings incl. auth gap + sandbox exposure; read-only, fixes pending owner |
| Phenotype/Chemotype evidence table | 11 strains full, 3 chemo-only, 6 uncovered, 1 conflict (GG) |

# 3.  ПЛАН — НЕДЕЛА 17–21.08  |  Plan — Week Ahead 21.08

| № | Активност ¦ Action | Цел ¦ Target |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формално издавање на 127 предложени интерни сертификати и 95 предложени сертификати за квалитет, по редоследот утврден во плановите за издавање ¦ Formal issuance of 127 proposed in-house certificates and 95 proposed certificates of quality, per the issuance-order plans | датум: во очекување ¦ date: pending |
| 2 | Лоцирање, скенирање и внесување на сертификатите за 7-те серии од Прашање И-2 ¦ Locate, scan and enter the certificates for the 7 batches in Issue И-2 | датум: во очекување ¦ date: pending |
| 3 | Решавање на 9-те серии без сертификат за анализа (Прашање И-3) — потврда дали постои соодветна документација ¦ Resolve the 9 no-certificate batches — confirm whether supporting documentation exists | датум: во очекување ¦ date: pending |
| 4 | Комплетирање на полињата за фенотип/хемотип во спецификациите за производ (одлука за Gorilla Glue, потврда на можните совпаѓања за две сорти, четири технички листови што недостасуваат) ¦ Complete the phenotype/chemotype fields in the product specifications (Gorilla Glue decision, confirm two candidate strain matches, four missing supplier data sheets) | датум: во очекување ¦ date: pending |
| 5 | Работна книга за Транша 3 и внесување на слојот со преименувани сорти ¦ Tranche 3 workbook and ingestion of the strain-rename layer | датум: во очекување ¦ date: pending |
| 6 | Распоред за земање мостри / мониторинг / чистење простории — да го внесе Контрола на квалитет ¦ Sampling / monitoring / room-clearance schedule — to be entered by QC | — |

# 4.  АНЕКС — КОНСОЛИДИРАНА ВРЕМЕНСКА ЛЕНТА  |  Annex — Consolidated Work-Time Band

Четири паралелни работни сесии прикажани на еден заеднички линијар по часови (Скопје). Бројувани се само активности поврзани со содржината на Purely Plant; работата околу поставувањето и одржувањето на инфраструктурата (на пр. конфигурација и поправка на Docker-стекот) е исклучена, додека работата на инстанцата на Letta — нејзината база на знаење, базите за меморија и агенти, и податоците за Контрола на квалитет во неа — е сметана како содржина на Purely Plant. Методологиите на изворите се различни и НЕ се собираат меѓу себе: полно пополнето = докажано време (транскрипт/алатки/git); шрафирано = распон или проценка. | Four parallel work sessions shown on one shared hour ruler (Skopje). Only Purely Plant content work is counted; infrastructure setup and maintenance (e.g. Docker-stack configuration and repair) is excluded, while work on the Letta host itself — its knowledgebase, its memory/agent databases, and the QC data held in them — counts as Purely Plant content. Source methodologies differ and are NOT summable: solid = evidenced time (transcript/tool/git); hatched = span or estimate.

Слика | Figure — Консолидирана лента: четири сесии, само содржина на Purely Plant, Вт 16:00 → Пет 08:00  |  Consolidated band: four sessions, Purely Plant content only, Tue 16:00 → Fri 08:00

| Извор ¦ Source | Мерка ¦ Measure | Часови (PP-содржина) ¦ Hours (PP content) |
| --- | --- | --- |
| Сесија за QC-податоци ¦ QC data session | транскрипт ¦ transcript-witnessed | 4.9 |
| Letta host — засведочено ¦ witnessed | временски печати на алатки ¦ tool timestamps | 5.3 |
| Letta host — распон по PR ¦ checkpoint span | PR отворен→споен, не е ангажман ¦ PR open→merge, not hands-on | 52.8 |
| WWF-платформа — само PP-содржина ¦ PP content only | git коммити ¦ git commits | 1.7 |
| ImB спецификации ¦ ImB spec design | проценка од сесиска активност ¦ session estimate | 35.0 |

| Исклучено (не е содржина на Purely Plant) ¦ Excluded (not PP content) | Часови ¦ Hours |
| --- | --- |
| Конфигурација и поправка на Docker/стек ¦ container-stack configuration & repair | надвор од опфат ¦ out of scope |
| WWF: тест-суити и продукциски deploy (v88/v128) ¦ test suites & production deploy | 0,9 h |
| Позадинско следење на репозиториуми без PP-содржина ¦ background monitoring, non-PP repos | 13,8 h |

Потекло | Provenance: (1) QC_Activity_Timeline_11-14Aug2026.docx — транскрипт-извор; (2) Запис за временска лента по семејства задачи (интерна ознака PP-OPS-TIME-2026-08-14) — временски печати на алатки/датотеки во оваа сесија; (3) Запис за временска лента на работата (интерна ознака WWF-TIMELINE-2026-0814) — евиденција од git-коммити и продукциски пуштања во употреба; (4) Работен временски преглед (11-14 Aug 2026) — проценки од активноста на сесиите. Ниту една изворна бројка не е менувана при консолидацијата; секое намалување е избор на подмножество од сопствените, поединечни редови на изворот (гл. merge_timelines.py). | No source figure was altered in consolidation; every reduction is a subset selection of that source's own itemised rows (see merge_timelines.py).