ПРЕГЛЕД НА ЗАДАЧИ  |  TASK OVERVIEW

Извештај за напредок и завршеност на задачи — Оддел за контрола на квалитет

Task Progress and Completion Report — Quality Control Department

4 работни текови · 36 задачи · 34 завршени  |  4 workstreams · 36 tasks · 34 completed

Информации за документот | Document information

| Период ¦ Reporting period | 10–11.08.2026 |
| --- | --- |
| Оддел ¦ Department | Контрола на квалитет ¦ Quality Control |
| Работни текови ¦ Workstreams | 4 |
| Дистинктни задачи ¦ Distinct tasks | 36 |
| Завршени ¦ Completed | 34 од ¦ of 36 |
| Во тек ¦ In progress | 2 |

Неформален документ. Не е дел од системот за квалитет, не носи број на контролиран документ и не бара одобрување. ¦ Informal document. It is not part of the quality system, carries no controlled document number, and requires no approval.

СОДРЖИНА  |  Table of Contents

Десен-клик → Ажурирај поле (Update Field) | Right-click → Update Field

# 1.  РЕЗИМЕ  |  Summary

Во периодот 10–11.08.2026 Одделот за контрола на квалитет работеше во четири паралелни работни текови и заврши 34 од вкупно 36 дистинктни задачи.  |  Over 10–11 August 2026 the Quality Control Department worked across four parallel workstreams and closed 34 of 36 distinct tasks.

Работата опфати комплетен сет спецификации за производ, сертификати за анализа и квалитет, порамнување на сериите од Транша 1 со вкупно 1 480,66 kg, дизајн на кампањата за земање примероци пред продажба SP-12, и целосна ревизија на регистарот на CoA со проширување на скалите за јачина.  |  The work covered a complete set of product specifications, certificates of analysis and of quality, reconciliation of the Tranche 1 batches totalling 1,480.66 kg, design of the SP-12 pre-sale sampling campaign, and a full audit of the CoA register with an extension of the potency ladders.

Слика | Figure — Задачи по работен тек  |  Tasks by workstream

# 2.  ХРОНОЛОШКИ РЕДОСЛЕД  |  Chronological Order

Само тек D носи стварни часовни ознаки, земени од дневникот на сесијата во кој се извршени неговите задачи; тие се прикажани подолу непроменети. Текови A, B и C немаат снимен час по задача во своите изворни записи — тоа е наведено во самите тие записи, а не проценето овде. За нив е прикажан само редоследот на извршување што го наведуваат нивните извори, без да им се припише час што не постои.  |  Only Stream D carries real clock times, taken from the session log its tasks were executed in; they are shown below unchanged. Streams A, B and C carry no recorded time per task in their own source records — that is stated in those records themselves, not estimated here. For them, only the execution order their sources state is shown, without assigning a clock time that does not exist.

| Час ¦ Time | Тек ¦ Stream | Задача ¦ Task |
| --- | --- | --- |
| 10.08 19:22 | D | 01 — Внесување на нови надворешни CoA ¦ Ingestion of new outsourced CoA |
| 10.08 20:26 | D | 02 — Опфаќање на целиот панел параметри ¦ Capture of the full parameter panel |
| 10.08 21:28 | D | 03 — Реорганизација на структурата на папки по серии ¦ Rebuild of the batch-folder structure |
| 11.08 00:19 | D | 04 — Дизајн на главната табела со CoA ¦ Design of the master CoA table |
| 11.08 01:56 | D | 05 — Ревизија на регистарот ¦ Audit of the register |
| 11.08 02:42 | D | 06 — Усогласување на критериумите за прифатливост ¦ Normalisation of acceptance criteria |
| 11.08 03:23 | D | 07 — Преобликување на регистарот во куќниот распоред ¦ Reshaping of the register to the house layout |
| 11.08 04:11 | D | 08 — Следливост на резултатите до сертификатите ¦ Traceability of results to certificates |
| 11.08 05:53 | D | 09 — Вкрстена проверка наспроти контролните табели ¦ Cross-check against the control sheets |
| 11.08 06:02 | D | 10 — Пронаоѓање на недостасувачките сертификати ¦ Hunt for the missing certificates |
| 11.08 06:16 | D | 11 — Поставување OCR на Letta host ¦ Standing up OCR on the Letta host |
| 11.08 06:35 | D | 12 — Извлекување референци за CoA од нацртите за CoQ ¦ Recovery of CoA references from the CoQ drafts |
| 11.08 06:58 | D | 13 — Усогласување на имињата на сортите и јачина за Транша 1 ¦ Cultivar spellings and Tranche 1 potency |
| 11.08 09:54 | D | 14 — Изработка на спецификациите за производ ImB ¦ Building the ImB product specifications |
| 11.08 10:50 | D | 15 — Усвојување на куќниот формат QCSP 001 ¦ Adoption of the QCSP 001 house format |
| 11.08 11:04 | D | 16 — Проширување на скалите за јачина ¦ Extension of the potency ladders |

## 2.1  Текови без снимен час — само редослед на извршување  |  Streams without a recorded time — execution order only

| № | Тек A ¦ Stream A |
| --- | --- |
| 01 | Истражување и избор на шема на бои ¦ Colour-scheme exploration and selection |
| 02 | Сертификат за квалитет (CoQ) ¦ Certificate of Quality (CoQ) |
| 03 | Комплет iCoA — 6 документи ¦ iCoA set — 6 documents |
| 04 | Спецификација на производ — меѓупроизвод балк ¦ Product Specification — Intermediate Bulk |
| 05 | Генерирање PROD_SPEC — 35 сорти ¦ PROD_SPEC generation — 35 strains |
| 06 | Спецификации TRANCHE_1 — 13 сорти ¦ TRANCHE_1 specifications — 13 strains |
| 07 | Запис за порамнување на серии ¦ Batch reconciliation record |
| 08 | REMAINING_SPC — 7 сорти, v5.6 ¦ REMAINING_SPC — 7 strains, v5.6 |
| 09 | Подготовка за испорака — HTML и PDF ¦ Delivery packaging — HTML and PDF |

| № | Тек B ¦ Stream B |
| --- | --- |
| 01 | Двојазична конверзија ¦ Bilingual conversion |
| 02 | Усогласување на количините ¦ Quantity reconciliation |
| 03 | Самостоен PDF пренос ¦ Self-contained PDF pipeline |
| 04 | Чистење на заглавието и јазикот на резултатите ¦ Header and result-language cleanup |
| 05 | Прецизност на децималите ¦ Decimal-precision fix |
| 06 | Прелевање на бојата на заглавието ¦ Header background bleed |
| 07 | Конзистентни маргини на страниците ¦ Consistent page margins |
| 08 | Потписен блок и распоред ¦ Signature block and layout |

| № | Тек C ¦ Stream C |
| --- | --- |
| 01 | Дизајн на кампањата за земање примероци SP-12 ¦ SP-12 sampling campaign design |
| 02 | Планови за микробиолошко земање примероци, ден 1 ¦ Day-1 microbiological sampling plans |
| 03 | План за земање примероци GP0824_02 ¦ GP0824_02 sampling plan |

# 3.  ПРЕГЛЕД ПО ТЕКОВИ  |  Overview by Stream

| Тек ¦ Stream | Работен тек ¦ Workstream | Задачи ¦ Tasks | Завршени ¦ Done | Време ¦ Time |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Спецификации и контролни документи ¦ Specifications and controlled documents | 9 | 8 | — |
| B | Порамнување на серии — Транша 1 ¦ Tranche 1 batch reconciliation | 8 | 8 | — |
| C | Кампања за земање примероци SP-12 ¦ SP-12 sampling campaign | 3 | 2 | ≈ 5,5 h |
| D | Регистар на CoA и ревизија на спецификации ¦ CoA register and specification revision | 16 | 16 | 11,2 h |
|  | ВКУПНО ¦ TOTAL | 36 | 34 | ≈ 16,7 h |

# 4.  A. СПЕЦИФИКАЦИИ И КОНТРОЛНИ ДОКУМЕНТИ  |  A. Specifications and controlled documents

9 задачи, од кои 8 завршени.  |  9 tasks, of which 8 completed.

## 4.1  01 — Истражување и избор на шема на бои  |  01 — Colour-scheme exploration and selection

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Изработени и споредени четири шеми на бои (A–D). Избрана „Deep Gold“ како куќен стил за целиот сет документи. ¦ Four colour schemes (A–D) were built and compared. “Deep Gold” was selected as the house style for the whole document set. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено — усвоена шема D. ¦ Completed — Scheme D adopted. |
| Испорака ¦ Deliverable | Color Scheme A–D .html |

## 4.2  02 — Сертификат за квалитет (CoQ)  |  02 — Certificate of Quality (CoQ)

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Двојазично форматирање, усогласување на заглавие, подножје и лого, собирање на содржината на една A4 страница, извоз како самостоен HTML. ¦ Bilingual formatting, header, footer and logo alignment, content fitted onto a single A4 page, exported as standalone HTML. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено и испорачано. ¦ Completed and delivered. |
| Испорака ¦ Deliverable | Certificate of Quality — CoQ-PP-2026-0005 (standalone).html |

## 4.3  03 — Комплет iCoA — 6 документи  |  03 — iCoA set — 6 documents

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Двојазично преформатирање; правила за заглавие и подножје; редизајн на Дел 01 и Дел 03; наслов „Purely Plant — Certificate of Analysis“; секој документ собран на една A4. ¦ Bilingual reformat; header and footer rules; redesign of Section 01 and Section 03; title “Purely Plant — Certificate of Analysis”; each document fitted to one A4. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено — синхронизирано во Final_Docs. ¦ Completed — synced to Final_Docs. |
| Испорака ¦ Deliverable | Final_Docs/ (6 × iCoA .html) |

## 4.4  04 — Спецификација на производ — меѓупроизвод балк  |  04 — Product Specification — Intermediate Bulk

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Редизајн на банерот и полето за сорта; прераспределба на инфо-мрежата; табела на јачина; раздвојување на микробиолошките параметри (Salmonella и E. coli); CUMCS еквивалентност; пилули за сорта и обработка. ¦ Banner and cultivar field redesign; info-grid redistribution; potency table; microbiological parameters split (Salmonella and E. coli); CUMCS equivalency; variety and processing pills. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено. ¦ Completed. |
| Испорака ¦ Deliverable | Product_Specification_Spec_IMB.html |

## 4.5  05 — Генерирање PROD_SPEC — 35 сорти  |  05 — PROD_SPEC generation — 35 strains

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Создадени спецификации за сите 35 сорти од листата CULI-001; применети опсезите на јачина; кодови на производ SS_THCn:CBD1; двојазични критериуми низ целиот сет. ¦ Specifications generated for all 35 strains on the CULI-001 list; potency ranges applied; product codes SS_THCn:CBD1; bilingual criteria throughout. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено — ревизијата на усогласеност чиста. ¦ Completed — adherence audit clean. |
| Испорака ¦ Deliverable | PROD_SPEC/ (35 × .html) |

## 4.6  06 — Спецификации TRANCHE_1 — 13 сорти  |  06 — TRANCHE_1 specifications — 13 strains

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Подпапка TRANCHE_1; авторитативни скали на јачина од v5.5; вградено лого; секој документ собран на една A4. ¦ TRANCHE_1 sub-folder; authoritative v5.5 potency ladders; embedded logo; each document fitted to one A4. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено. ¦ Completed. |
| Испорака ¦ Deliverable | PROD_SPEC/TRANCHE_1/ (13 × .html) |

## 4.7  07 — Запис за порамнување на серии  |  07 — Batch reconciliation record

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Мапирана секоја серија од Транша 1 — комерцијално име, сорта, серија, пакувачки лот, Δ⁹-THC, класа, количина и број кеси — групирано по опсег на јачина, со меѓузбирови и вкупно 1 480,66 kg. ¦ Every Tranche 1 batch mapped — commercial name, strain, batch, packaging lot, Δ⁹-THC, grade, quantity and bag count — grouped by potency bracket, with subtotals and a 1,480.66 kg total. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено — подготвено за PDF. ¦ Completed — PDF-ready. |
| Испорака ¦ Deliverable | PROD_SPEC/TRANCHE_1/Tranche1_Batch_Reconciliation.html |

## 4.8  08 — REMAINING_SPC — 7 сорти, v5.6  |  08 — REMAINING_SPC — 7 strains, v5.6

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Создадени преостанатите седум ImB спецификации (AB, CLE, GRC, KC, MB, SJ, WC) со авторитативни скали од v5.6; ист шаблон и формат како остатокот од сетот. ¦ The remaining seven ImB specifications created (AB, CLE, GRC, KC, MB, SJ, WC) with authoritative v5.6 ladders; identical template and format to the rest of the set. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено. ¦ Completed. |
| Испорака ¦ Deliverable | PROD_SPEC/REMAINING_SPC/ (7 × .html) |

## 4.9  09 — Подготовка за испорака — HTML и PDF  |  09 — Delivery packaging — HTML and PDF

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Вградено лого за самостоен приказ; повеќекратни архиви за преземање; отворени дијалози за PDF извоз на записот за порамнување и на спецификациите. ¦ Logo embedded for standalone display; repeated download archives; PDF-export dialogs opened for the reconciliation record and the specifications. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Во тек — по барање. ¦ Ongoing — on demand. |
| Испорака ¦ Deliverable | PROD_SPEC.zip · печатени копии ¦ print copies |

# 5.  B. ПОРАМНУВАЊЕ НА СЕРИИ — ТРАНША 1  |  B. Tranche 1 batch reconciliation

8 задачи, од кои 8 завршени.  |  8 tasks, of which 8 completed.

## 5.1  01 — Двојазична конверзија  |  01 — Bilingual conversion

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Целосна двојазична преработка на Rev.2, со посебен стил за македонскиот текст. ¦ Full bilingual rewrite of Rev.2, with distinct styling for the Macedonian text. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено. ¦ Complete. |
| Испорака ¦ Deliverable | Tranche1_Batch_Reconciliation.html (двојазичен ¦ bilingual) |

## 5.2  02 — Усогласување на количините  |  02 — Quantity reconciliation

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Сите 21 количини ажурирани од складишната евиденција и вкрстено проверени со Транша 1. GG1024_01 задржана на својата распределба, не на целиот лот. ¦ All 21 quantities updated from the warehouse inventory and cross-checked against Tranche 1. GG1024_01 held at its allocation rather than the full lot. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено — збировите потврдени. ¦ Complete — sums verified. |
| Испорака ¦ Deliverable | Rev.3 .html и ¦ and .pdf |

## 5.3  03 — Самостоен PDF пренос  |  03 — Self-contained PDF pipeline

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Вградени фонтови (base64) и рендерирање преку headless Chrome/Playwright, за документот да изгледа исто без надворешни ресурси. ¦ Fonts embedded (base64) and rendering through headless Chrome/Playwright, so the document looks the same without external resources. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено. ¦ Complete. |
| Испорака ¦ Deliverable | -print.html и ¦ and .pdf |

## 5.4  04 — Чистење на заглавието и јазикот на резултатите  |  04 — Header and result-language cleanup

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Отстранет текстот QCSP/Rev./датум од заглавието, датумот „прва испорака“ и целиот јазик за „водечки резултат“. ¦ Removed the QCSP/Rev./date header text, the “first delivery” date, and all “leading result” language. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено. ¦ Complete. |
| Испорака ¦ Deliverable | ажурирани ¦ updated .html/.pdf |

## 5.5  05 — Прецизност на децималите  |  05 — Decimal-precision fix

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Количините коригирани од две на три децимали. При проверката е фатена и поправена регресија кај HPA1024_01. ¦ Quantities corrected from two decimals to three. A regression on HPA1024_01 was caught and fixed during the check. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено — проверено ред по ред. ¦ Complete — verified row by row. |
| Испорака ¦ Deliverable | ажурирани ¦ updated .html/.pdf |

## 5.6  06 — Прелевање на бојата на заглавието  |  06 — Header background bleed

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Итеративна имплементација на позадина што се прелева 2 mm без да ја помести содржината. При работата е фатен тивок дефект во скриптата за градење. ¦ Iterative implementation of a 2 mm background bleed without shifting the content. A silent defect in the build script was caught in the process. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено — визуелно потврдено. ¦ Complete — visually verified. |
| Испорака ¦ Deliverable | ажурирани ¦ updated .html/.pdf |

## 5.7  07 — Конзистентни маргини на страниците  |  07 — Consistent page margins

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Поправена недостасувачката маргина на внатрешниот прекин на страница, преку CSS @page :first. ¦ The missing margin at the internal page break fixed, through CSS @page :first. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено. ¦ Complete. |
| Испорака ¦ Deliverable | ажурирани ¦ updated .html/.pdf |

## 5.8  08 — Потписен блок и распоред  |  08 — Signature block and layout

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Додаден двојазичен блок за одобрување со четири улоги, распореден 2 × 2; додаден простор по секој меѓузбир. ¦ Bilingual approval block with four roles added, arranged 2 × 2; spacing added after each subtotal. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено. ¦ Complete. |
| Испорака ¦ Deliverable | финален ¦ final .pdf |

# 6.  C. КАМПАЊА ЗА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ SP-12  |  C. SP-12 sampling campaign

3 задачи, од кои 2 завршени. · утрошено време ≈ 5,5 h  |  3 tasks, of which 2 completed. · time spent ≈ 5.5 h

## 6.1  01 — Дизајн на кампањата за земање примероци SP-12  |  01 — SP-12 sampling campaign design

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Дефинирана намалената испитна група и дизајниран планот за композитно земање примероци за кампањата за верификација пред продажба SP-12, која опфаќа 21 складирана серија Cannabis flos. Заклучени клучните одлуки за дизајнот — архитектура од три SOP, намалена испитна група и големини на примероци за чување. Изработен доказ за етикета од фаза 1 и табели со големини на примерок по r-план, по серија. ¦ The reduced testing panel was defined and the composite sampling plan designed for the SP-12 pre-sale verification campaign covering 21 stored Cannabis flos batches. Key design decisions were locked — a three-SOP architecture, the reduced panel, and retention sample sizes. A Phase 1 label proof and r-plan sample-size tables per batch were built. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Фаза 1 завршена; во очекување на одобрување на форматот. Фазите 2–5 во тек. ¦ Phase 1 complete; awaiting format approval. Phases 2–5 in progress. |
| Испорака ¦ Deliverable | SP-12_Campaign_Build_Specification.md · PP_QC_Analysis_Sample_Labels_Sheet1.docx/.pdf |

## 6.2  02 — Планови за микробиолошко земање примероци, ден 1  |  02 — Day-1 microbiological sampling plans

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Изработен планот за микробиолошко земање примероци за ден 1 за три приоритетни серии од SP-12 — HPA1024_01, HPA1024 и OPM1024 — со големини на примероци по r-план и симулирани избори k#B#. ¦ The day-1 microbiological sampling plan was produced for three priority SP-12 batches — HPA1024_01, HPA1024 and OPM1024 — with r-plan sample sizes and simulated k#B# picks. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено за сериите од ден 1; останува контролираниот план во .docx. ¦ Complete for the day-1 batches; the controlled plan in .docx remains outstanding. |
| Испорака ¦ Deliverable | Табела по серија со N/n/k и целосни k#B# избори ¦ Per-batch table with N/n/k and full k#B# picks |

## 6.3  03 — План за земање примероци GP0824_02  |  03 — GP0824_02 sampling plan

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Генериран план за земање примероци по r-план за серијата GP0824_02 од 200 kg: вкупен број кеси, кеси за земање примерок, интервал на земање и симулирани избори k#B#. ¦ An r-plan sampling plan generated for the 200 kg GP0824_02 batch: total bags, bags to sample, sampling interval, and simulated k#B# picks. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено според ажурираната големина на серијата од 200 kg. ¦ Complete against the updated 200 kg batch size. |
| Испорака ¦ Deliverable | План за земање примероци со клучните параметри и симулација на кеси ¦ Sampling plan with key parameters and bag simulation |

# 7.  D. РЕГИСТАР НА COA И РЕВИЗИЈА НА СПЕЦИФИКАЦИИ  |  D. CoA register and specification revision

16 задачи, од кои 16 завршени. · утрошено време 11,2 h  |  16 tasks, of which 16 completed. · time spent 11.2 h

## 7.1  01 — Внесување на нови надворешни CoA  |  01 — Ingestion of new outsourced CoA

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Нови сертификати од надворешни акредитирани лаборатории проверени за дупликати наспроти постојниот извор, утврдено дали носат текстуален слој или се скенирани, качени и вградени во базата на знаење. ¦ New certificates from outsourced accredited laboratories deduplicated against the live source, text-layer versus scan determined, uploaded and embedded into the knowledgebase. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено. ¦ Complete. |
| Испорака ¦ Deliverable | Вградени датотеки во source-271bc3be ¦ Files embedded into source-271bc3be |

## 7.2  02 — Опфаќање на целиот панел параметри  |  02 — Capture of the full parameter panel

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Δ⁹-THC и LoD не беа единствените параметри на новите сертификати, па екстракцијата е проширена на целиот панел. ¦ Δ⁹-THC and LoD were not the only parameters on the new certificates, so extraction was widened to the whole panel. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено. ¦ Complete. |
| Испорака ¦ Deliverable | 42 сертификати од серијата Farmahem 197, извлечени verbatim ¦ 42 Farmahem 197-series certificates extracted verbatim |

## 7.3  03 — Реорганизација на структурата на папки по серии  |  03 — Rebuild of the batch-folder structure

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Хронолошки папки по серија, пресликани во базата на знаење; отстранети дупликати; интерните CoA на Purely Plant повлечени од копирањето; нумеричкиот префикс отстранет од имињата на папките. ¦ Chronological per-batch folders, mirrored into the knowledgebase; duplicates removed; Purely Plant in-house CoAs withdrawn from the copy; the numeric prefix dropped from the folder names. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено по четири корекции. ¦ Complete after four corrections. |
| Испорака ¦ Deliverable | 40 папки по серија · збирка OLD_PP_CoA_ · 25 CoA од категорија A ¦ 40 per-batch folders · OLD_PP_CoA_ collection · 25 category-A CoAs |

## 7.4  04 — Дизајн на главната табела со CoA  |  04 — Design of the master CoA table

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Изградена главната табела во распоред „еден ред по серија“, со екстракција во два дела. ¦ The master table built in a row-per-batch layout, with extraction run in two slices. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено. ¦ Complete. |
| Испорака ¦ Deliverable | master_coa_table.tsv · PP_eCoA_Master_Database.xlsx · coa_register.html |

## 7.5  05 — Ревизија на регистарот  |  05 — Audit of the register

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Проверен квалитетот на внесените резултати: отстранета мерната неодреденост од ќелиите, раздвоени двојните резултати за јачина. ¦ The quality of the ingested results was checked: measurement uncertainty stripped from the cells, dual potency results split apart. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено — најдените недостатоци отстранети. ¦ Complete — the defects found were corrected. |
| Испорака ¦ Deliverable | Куќно правило: вредноста сама во ќелијата, единицата во заглавието ¦ House rule: the value alone in the cell, the unit in the header |

## 7.6  06 — Усогласување на критериумите за прифатливост  |  06 — Normalisation of acceptance criteria

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | LoD беше запишан како ≤ 10 % на едни сертификати и < 12 % на други; усвоен Ph. Eur. 07/2024:3028 (≤ 12,0 %) како важечки критериум. Микотоксините се водат како три параметри, со „не е испитано“ таму каде што не се испитани. ¦ LoD was recorded as ≤10% on some certificates and <12% on others; Ph. Eur. 07/2024:3028 (≤12.0%) adopted as the governing criterion. Mycotoxins are carried as three parameters, marked not tested where not assayed. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено. ¦ Complete. |
| Испорака ¦ Deliverable | Коригирана колона со критериуми ¦ Corrected acceptance-criteria column |

## 7.7  07 — Преобликување на регистарот во куќниот распоред  |  07 — Reshaping of the register to the house layout

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Подредување по време на производство наместо по сорта, со параметрите како колони. ¦ Ordered by time of production rather than by cultivar, with parameters as columns. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено. ¦ Complete. |
| Испорака ¦ Deliverable | PP_Production_Batches_QC_Result_Table.xlsx · PP_THC_by_Strain.xlsx |

## 7.8  08 — Следливост на резултатите до сертификатите  |  08 — Traceability of results to certificates

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Секој резултат потврден наспроти сертификатот и кодот од кој потекнува. Четири ќелии со код на сертификат носеа претпоставки од OCR, а една содржеше текст наместо број на документ — сите вратени на изворниот запис. ¦ Every result confirmed against the certificate and code it came from. Four Certificate Code cells carried OCR guesses and one held text where a document number belonged — all restored to the source record. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено — 47 реда вратени verbatim. ¦ Complete — 47 rows restored verbatim. |
| Испорака ¦ Deliverable | restore_verbatim_cert_codes.py · PP_Batch_Release_QC_Register.xlsx |

## 7.9  09 — Вкрстена проверка наспроти контролните табели  |  09 — Cross-check against the control sheets

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Надворешниот CoA утврден како извор на вистина, што ги позиционира трите контролни табели како контролни записи, а не како сертификати. ¦ The outsourced CoA established as the source of truth, which positions the three control sheets as control records rather than certificates. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено — отстапувањата сведени од 93 на 53. ¦ Complete — discrepancies reduced from 93 to 53. |
| Испорака ¦ Deliverable | crosscheck_sources.py · PP_Open_Reconciliation_Items.xlsx |

## 7.10  10 — Пронаоѓање на недостасувачките сертификати  |  10 — Hunt for the missing certificates

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Три сертификати пријавени како недостасувачки всушност постоеја како PDF составени само од слики, невидливи и за пребарување по име и по текст: GG1024, HPA1024 и OPM1024. ¦ Three certificates reported missing in fact existed as image-only PDFs, invisible to both filename and full-text search: GG1024, HPA1024 and OPM1024. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено — трите заведени. ¦ Complete — all three filed. |
| Испорака ¦ Deliverable | 3 R&D сертификати · fix_rnd_drive_links.py (87 реда) ¦ 3 R&D certificates · fix_rnd_drive_links.py (87 rows) |

## 7.11  11 — Поставување OCR на Letta host  |  11 — Standing up OCR on the Letta host

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | OCR конфигуриран на Letta host за сертификатите што се скенирани слики, со вградување на потребните библиотеки. ¦ OCR configured on the Letta host for the certificates that are scanned images, with the required libraries vendored in. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено — регистриран и тестиран. ¦ Complete — registered and smoke-tested. |
| Испорака ¦ Deliverable | pp_ocr_scanned_pdf.py |

## 7.12  12 — Извлекување референци за CoA од нацртите за CoQ  |  12 — Recovery of CoA references from the CoQ drafts

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Од 16 прекинати и неодобрени нацрти за CoQ земени само кодот на документот, датумот на издавање и институцијата — ниту една аналитичка вредност. ¦ From 16 discontinued and unapproved CoQ drafts, only the document code, issue date and institution were taken — no analytical value. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено — идентификувани околу 34 сертификати што постојат но не се заведени. ¦ Complete — some 34 certificates identified that exist but are not filed. |
| Испорака ¦ Deliverable | coq_draft_coa_references.tsv |

## 7.13  13 — Усогласување на имињата на сортите и јачина за Транша 1  |  13 — Cultivar spellings and Tranche 1 potency

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Cap Junky потврден како точниот запис на сортата, Permanent Marker исто така исправен. Издадена јачината за Транша 1 како PDF. ¦ Cap Junky confirmed as the correct cultivar spelling, Permanent Marker corrected too. Tranche 1 potency issued as a PDF. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено — 21 од 21 серии, 13 сорти, 18 повторно испитани. ¦ Complete — 21 of 21 batches, 13 cultivars, 18 retested. |
| Испорака ¦ Deliverable | normalise_strain_names.py · PP_Tranche1_Potency.pdf |

## 7.14  14 — Изработка на спецификациите за производ ImB  |  14 — Building the ImB product specifications

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Изработени спецификации за сите сорти и обединети во еден документ; притоа откриени два резултати надвор од скалата на својата сорта. ¦ Specifications built for every cultivar and consolidated into one document; two results were found outside their cultivar's ladder in the process. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Испорачано, потоа заменето со куќниот формат. ¦ Delivered, then superseded by the house format. |
| Испорака ¦ Deliverable | Обединет документ со спецификации ¦ Consolidated specification document |

## 7.15  15 — Усвојување на куќниот формат QCSP 001  |  15 — Adoption of the QCSP 001 house format

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Издадените спецификации по сорта усвоени како формат; изведените скали се совпаѓаат точно со нив, вклучително и неправилни граници како 13,68 % кај Fat Bastard. ¦ The issued per-cultivar specifications adopted as the format; the derived ladders match them exactly, including irregular floors such as Fat Bastard's 13.68%. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено — инвентар на сите 35 издадени документи. ¦ Complete — all 35 issued documents inventoried. |
| Испорака ¦ Deliverable | house_spec_inventory.tsv |

## 7.16  16 — Проширување на скалите за јачина  |  16 — Extension of the potency ladders

| Опис и прогресија ¦ Description and progression | Долните граници на скалите беа поставени точно 1,00 процентен поен под најниската тогашна серија, поради што две серии останаа без класа. Секоја скала проширена надолу по сопствениот чекор. ¦ The ladder floors had been set exactly 1.00 percentage point below the lowest batch of the time, which left two batches with no grade. Every ladder extended downward on its own step. |
| --- | --- |
| Исход ¦ Outcome | Завршено — 33 класи додадени кај 19 сорти; сите 99 испитувања сега паѓаат во класа. ¦ Complete — 33 grades added across 19 cultivars; all 99 assays now land in a grade. |
| Испорака ¦ Deliverable | 20 HTML и 20 PDF спецификации · PP_Potency_Grade_Audit.tsv ¦ 20 HTML and 20 PDF specifications · PP_Potency_Grade_Audit.tsv |

# 8.  ОТВОРЕНИ СТАВКИ  |  Open Items

•  31 серии без CoQ, со неконзистентности во именувањето, утврдени при ревизијата на датотеките со CoA.  |  31 batches without a CoQ, with naming inconsistencies, established during the CoA file audit.

•  Околу 34 сертификати од надворешни лаборатории постојат и се именувани, но не се заведени во регистарот.  |  Some 34 outsourced-laboratory certificates exist and are named, but are not filed in the register.

•  Две серии беа испитани под скалата на својата сорта — CC112501 на 13,35 % и FB032601 на 12,39 %. Проширувањето на скалата важи за наредните серии и не ја менува нивната оцена по спецификацијата што важела при испитувањето.  |  Two batches assayed below their cultivar's ladder — CC112501 at 13.35% and FB032601 at 12.39%. The ladder extension governs subsequent batches and does not change their assessment against the specification in force when they were tested.

•  Фазите 2–5 од изградбата на кампањата SP-12 се во тек, во очекување на одобрување на форматот.  |  Phases 2–5 of the SP-12 campaign build are in progress, awaiting format approval.

•  Контролираниот план за земање примероци во .docx за сериите од ден 1 останува да се изработи.  |  The controlled sampling plan in .docx for the day-1 batches remains to be produced.